# BTTH2

# NHIỆM VỤ 1: CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

- Kỹ thuật lựa chọn: Start–Stop–Continue

- Lý do lựa chọn: Các vấn đề tồn đọng trong Sprint vừa qua đã hiển hiện rất rõ ràng; thời lượng diễn ra phiên họp ngắn (giới hạn trong 45 phút); và đội ngũ phát triển cần nhanh chóng đi đến thống nhất các hành động cải tiến cụ thể để triển khai ngay trong Sprint kế tiếp.

## BẢNG 1.1: PHÂN LOẠI VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN RETROSPECTIVE

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue — Cách làm này hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng code và giảm lỗi trước khi test, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop— Đây là thói quen xấu (chờ xong hết mới test), dồn áp lực vào cuối Sprint khiến phát hiện lỗi quá muộn và không kịp xử lý. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thành: "Lỗi phát hiện và báo lên muộn ở cuối Sprint gây áp lực sửa gấp cho nhóm."→ Xếp vào cột Stop hoặc Start. Lý do: Thẻ gốc mang tính chỉ trích cá nhân (Hải); sau khi được chuẩn hóa khách quan, nhóm cần dừng triệt để việc chậm trễ báo lỗi. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc phạm vi Retrospective (đây là phản hồi về mặt chức năng sản phẩm). Chuyển cho Product Owner (Thảo) để xem xét, làm rõ nhu cầu và đưa vào buổi Product Backlog Refinement. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start — Cần bổ sung ngay tiêu chí "Kiểm thử trên điện thoại" vào bảng DoD chuẩn của nhóm nhằm tránh bỏ sót môi trường vận hành thực tế. |

# NHIỆM VỤ 2: TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

- Sự việc được chọn phân tích: DT-01 ("Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.")

## BẢNG 2.1: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (FROM DATA TO INSIGHT)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (Vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, dẫn đến lỗi phát hiện quá muộn làm chức năng chưa Done. | Quy trình & DoD | Quy trình làm việc bị dồn toa (mô hình waterfall thu nhỏ trong Sprint), Developers chưa áp dụng nguyên tắc kiểm thử sớm; đồng thời DoD chưa quy định rõ mốc thời gian tính năng phải sẵn sàng bàn giao cho khâu kiểm thử. |

## BẢNG 2.2: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN (IMPROVEMENT PLAN)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện quy trình "Kiểm thử theo từng PBI": Ngay khi một PBI hoàn thành code và review chéo, Developers chuyển ngay cho Testers/nhóm kiểm thử trong ngày (chậm nhất ngày 6 của Sprint), không dồn đến cuối Sprint. | Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) và Scrum Master (Duy) | Trong các buổi Daily Scrum hàng ngày và tại buổi Sprint Retrospective của Sprint tiếp theo. | Bảng công việc (Task Board) thể hiện trạng thái PBI chuyển sang kiểm thử rải đều từ giữa Sprint.Biên bản/Lịch sử kiểm thử ghi nhận PBI được test lần đầu trước ngày 6. |

# NHIỆM VỤ 3: SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

- Thứ tự 5 bước chuẩn Scrum: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

## BẢNG 3.1: MA TRẬN BƯỚC HỌP RETROSPECTIVE

| Bước | Mã hoạt động | Nội dung chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Mở đầu cuộc họp | H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| Bước 2: Thu thập dữ liệu | H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| Bước 3: Tóm tắt thông tin & Tìm nguyên nhân | H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| Bước 4: Quyết định hành động | H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| Bước 5: Bế mạc cuộc họp | H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

## Đánh giá hoạt động không phù hợp

- Hoạt động bị loại bỏ: H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo.")

- Lý do loại bỏ: Hoạt động này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Tự quản và Tự tổ chức của Scrum Team. Trong Scrum, Scrum Master chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ, điều phối nhằm dẫn dắt nhóm tự nhìn nhận và thống nhất giải pháp cải tiến, tuyệt đối không được phép can thiệp bằng cách áp đặt chỉ đạo một chiều.

## Lời mở đầu của Duy (Scrum Master)

"Chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ trong buổi Sprint Retrospective hôm nay. Mục tiêu của buổi họp 45 phút này là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra điểm làm tốt cần duy trì và chọn ra một cải tiến thiết thực nhất cho Sprint tới. Tôi rất mong chúng ta trao đổi trên tinh thần cởi mở, tập trung vào sự việc và quy trình thay vì chỉ trích cá nhân, bởi vì tất cả chúng ta đều đã nỗ lực hết sức với những nguồn lực tốt nhất tại thời điểm đó!"